Извещение о проведении запроса котировок

1. Способ размещения заказа: Запрос котировок

3. Наименование закупки: На право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт кровли здания библиотеки в с.Панкрушиха

4. Уполномоченный орган на проведение запроса котировок: Администрация Панкрушихинского района в лице комитета по экономике

Адрес: 658760, Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Ленина, д.11

Адрес электронной почты: почты:adm-pnk@yandex.ru

Номер телефона: (385-10) 22-1-36;

Номер факса: (385-10) 22-6-71

Контактное лицо: Бежан Тамара Анатольевна

5.Указание о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства: нет

6.Информация о предмете контракта: капитальный ремонт крыши здания библиотеки

Заказчик:  Администрация Панкрушихинского района в лице отдела по строительству, архитектуре, дорожному строительству, ЖКХ и земельным отношениям.

Ответственное лицо: Епринцева Галина Геннадьевна

Источники финансирования заказа: краевой бюджет, местный бюджет.

Предмет  муниципального контакта: капитальный ремонт крыши здания библиотеки:

разборка шиферной кровли; устройство кровли из оцинкованной стали;

устройство металлических балок в перекрытиях.

Место выполнения работ: с. Панкрушиха, ул. Ленина, д.7.

Начальная цена контракта: 464,4 тыс. руб.

7. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-испонительной  системы и (или) организациям инвалидов:нет

8.Срок, место и порядок предоставления  котировочной заявки:

Документация предоставляется заинтересованным лицам по адресу: 658760, Алтайский край, Панкрушихинский район, с.Панкрушиха, ул. Ленина, д.11.

Телефон: (385- 10) 22-1-36

Сроки предоставления : с 9.00 ч. до 17.00 ч., кроме перерыва

с 13.00 ч. до 14.00 ч. со дня начала и до даты окончания срока подачи.

Дата и время окончания срока подачи заявок: 24 июля 2008 г. в 17.00 ч.

Документация может быть получена лично представителем поставщика, либо по просьбе поставщика , либо по электронной почте, либо непосредственно с сайта. В случае направления  документации по почте, отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием  документации.

9. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

наименование, место нахождения ( для юридического лица), фамилия, имя, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа; идентификационный номер налогоплательщика; согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные  в извещении запроса котировок; цена работы.

10. Место проведения запроса: с. Панкрушиха, ул. Ленина, д.11

12.Дата и время проведения запроса: 25 июля 2008 г. в 10.00 ч.

Муниципальный контракт №

________________________________________________________________

с. Панкрушиха                                                                                  ________2008 г.

___________________________________________, именуемая в дальнейшем " Муниципальный заказчик", в лице _____________________________________________, действующая на основании ________________________________________, с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь протоколом от ______________ 2008г.  о проведении запроса котировок, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА

В соответствии с настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязуется:

1.1. Выполнить работу по _____________________________________________________по адресу:_________________________________________________ согласно смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

2. ЦЕНА   МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА   И   ПОРЯДОК   РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению в соответствии с настоящим муниципальным контрактом работ составляет ______________рублей. Указанная выше сумма включает в себя компенсацию издержек Подрядчика (кроме издержек связанных с реализацией п. 4.4. настоящего муниципального контракта), причитающееся Подрядчику вознаграждение, а также все налоговые платежи.

2.2. Оплата выполненных работ  производится в течение 30 банковских дней со дня передачи Муниципальному заказчику результата выполненных работ.

2.3. Муниципальный заказчик вправе произвести авансирование работ в размере 30% от стоимости контракта.

3. СРОКИ   ВЫПОЛНЕНИЯ   РАБОТ

3.1. Начало срока выполнения работ: день, следующий за днём вступления в силу настоящего муниципального контракта.

3.2. Срок выполнения контракта не более  30 рабочих дней с момента заключения контракта.

3.3. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

4. ПОРЯДОК   ВЫПОЛНЕНИЯ   РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта и передать результат выполненных работ Муниципальному заказчику оформленные отдельным актом.

4.2. Смета на выполнение работ, предоставленная Подрядчиком в связи с участием в муниципальном заказе, с момента вступления настоящего муниципального контракта в силу становится неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

4.3. Муниципальный заказчик имеет право инспектирования выполнения работ в любое время без предварительного согласования с Подрядчиком.

4.4. Подрядчик обязан предоставить уполномоченным на инспектирование лицам Муниципального заказчика все необходимые условия для осуществления контрольных функций.

4.5. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет  24 мес.

4.6. В случае выявления потребности в дополнительных работах, связанных с работами, подлежащими выполнению в соответствии с настоящим муниципальным контрактом, но им не предусмотренных, либо в случае прекращении потребности в предусмотренных настоящим муниципальным контрактом работах, Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объём всех предусмотренных настоящим муниципальным контрактом работ. Изменение объёма работ допускается в пределах 10 % от предусмотренного настоящим муниципальным контрактом объёма работ.

4.7. В случае реализации Муниципальным заказчиком права на изменение объёма работ, предусмотренного п. 4.1. настоящего муниципального контракта, последний вправе, по согласованию с Подрядчиком изменить цену контракта пропорционально объёму дополнительных работ или работ, в выполнении которых отпала необходимость. Изменение цены муниципального контракта допускается в пределах 10% от предусмотренного настоящим муниципальным контрактом объема работ.

5. ПРОЧИЕ   УСЛОВИЯ

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему муниципальному контракту влечёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Обращению в Арбитражный суд в связи с возникшими по настоящему муниципальному контракту спорами и разногласиями, предшествует досудебный порядок их урегулирования.

5.3. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.4. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.

6. РЕКВИЗИТЫ   И   ПОДПИСИ   СТОРОН

| 6.1. Муниципальный заказчик: | 6.2. Подрядчик: |
| --- | --- |
| __________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________ ____________________________ ____________ ______________ » _____________ 2006 г.. | ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ |